SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

(Gabriel Araújo de Oliveira)

(Gabriel Barbosa Zanon)

(Kauê H. F. Cirqueira)

(Lucas M. Colombo)

(Lucas G. Giachetto)

(Marcos V. Oliveira)

Verificação Prática de Projetos

AMPARO

2024

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

(Prof. Lucas Paiva)

(Prof. Wellington Martins)

Verificação Prática de Projetos

AMPARO

2024

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

(Prof. Lucas Paiva)

(Prof. Wellington Martins)

Verificação Prática de Projetos

Trabalho apresentado à disciplina PSOF sob orientação dos professores Lucas Paiva e Wellington Martins visando a obtenção de nota.

AMPARO

2024

SUMÁRIO

1 - INTRODUÇÃO5

1.1 Apresentação5

1.2 Requisitos Funcionais e Não Funcionais5

2 – CUSTOS E INSTALAÇÕES6

2.1 Levantamento de Custos6

2.2 Prazo de Entrega7

4 – CONCLUSÃO12

4.1 Conclusão12

ILUSTRAÇÕES

ILUSTRAÇÕES

3.1 ILUSTRAÇAÇO 18

3.2 ILUSTRAÇÃO 28

3.3 ILUSTRAÇÃO 39

3.4 ILUSTRAÇÃO 49

3.5 ILUSTRAÇÃO 510

3.6 ILUSTRAÇÃO 610

3.7 ILUSTRAÇÃO 711

3.8 ILUSTRAÇÃO 812

3.9 ILUSTRAÇÃO 912

AMPARO

2024

Verificação Prática de Projetos

# 1.1 APRESENTAÇÃO

O sistema em desenvolvimento tem como objetivo atender às necessidades do setor educacional, especialmente no que diz respeito à organização das atividades realizadas pelos educadores e à gestão eficaz dos conhecimentos já trabalhados e avaliados. A ausência de um controle estruturado compromete o alcance dos objetivos educacionais, tornando essencial que professores e gestores disponham de ferramentas adequadas para planejar e acompanhar as atividades aplicadas aos estudantes.

Diante desse contexto, o sistema proposto busca oferecer uma solução robusta para problemas relacionados à organização de dados e ao gerenciamento processual, contribuindo para a eficiência, a qualidade e o alinhamento das práticas educacionais às demandas institucionais.

## 1.2 REQUESITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS

O sistema deve ser capaz de atender a uma série de requisitos funcionais e não funcionais, visando garantir a eficiência, a usabilidade e a segurança esperadas.

No âmbito dos requisitos funcionais, o sistema deverá permitir a autenticação de usuários, possibilitando que os professores realizem login e logout com base em e-mail e senha. Além disso, será necessário implementar uma funcionalidade para o cadastro de turmas, de modo que os professores possam associar turmas ao seu perfil. O sistema também deve possibilitar a listagem das turmas cadastradas pelo professor autenticado, oferecendo uma visão clara das informações registradas.

A exclusão de turmas é outra funcionalidade essencial, com a restrição de que uma turma só poderá ser excluída se não houver atividades associadas a ela. No que diz respeito às atividades, o sistema deverá permitir que os professores realizem o cadastro de atividades vinculadas a turmas específicas, bem como a listagem dessas atividades para visualização. Por fim, o sistema deverá garantir que os professores possam encerrar suas sessões de forma segura por meio de uma funcionalidade de logout.

No que tange aos requisitos não funcionais, o sistema deve oferecer uma interface amigável, caracterizada por telas intuitivas, simples e de fácil utilização, proporcionando uma experiência positiva ao usuário. Em termos de desempenho, o sistema deverá garantir que as páginas carreguem em até dois segundos em conexões de internet padrão.

A segurança das informações também é um ponto central, exigindo que as senhas dos usuários sejam armazenadas de forma criptografada, protegendo os dados contra acessos não autorizados. Além disso, o sistema deverá ser compatível com os principais navegadores modernos, como Google Chrome, Mozilla Firefox e Microsoft Edge, garantindo sua portabilidade. Por fim, o armazenamento das informações será realizado em um banco de dados MySQL, assegurando a persistência e confiabilidade dos dados.

### 2.1 LEVANTAMENTO DE CUSTOS

O levantamento de custos do projeto foi realizado considerando aspectos relacionados à infraestrutura, ao desenvolvimento e às licenças de software, detalhados a seguir.

Em termos de infraestrutura, será necessário um servidor de aplicação, que poderá ser configurado localmente ou em nuvem. Opções como AWS, Azure ou servidores locais utilizando Apache ou nginx são viáveis. O custo estimado para essa infraestrutura varia entre R$ 100 e R$ 300 por mês. Além disso, o sistema contará com um banco de dados MySQL. Caso seja utilizada uma solução em nuvem, como o AWS RDS, os custos adicionais estão estimados entre R$ 50 e R$ 150 por mês.

Para o desenvolvimento do sistema, será indispensável contar com um desenvolvedor full-stack ou uma pequena equipe especializada, responsável por todas as etapas do projeto. O custo estimado para o desenvolvimento completo está na faixa de R$ 5.000 a R$ 10.000.

No que diz respeito às licenças de software, caso sejam necessárias ferramentas de design ou desenvolvimento, como o Figma ou Visual Studio Code, estas poderão ser adquiridas gratuitamente, considerando que muitas opções no mercado são open-source e acessíveis sem custo adicional.

Dessa forma, o custo total estimado do projeto, considerando um período de seis meses de execução, situa-se entre R$ 6.000 e R$ 12.000, dependendo das escolhas feitas em relação à infraestrutura e à equipe de desenvolvimento.

#### 2.2 PRAZO DE ENTREGA

O prazo de entrega do projeto foi estimado com base na complexidade de cada etapa e na necessidade de ajustes e testes durante o desenvolvimento. O cronograma de atividades é o seguinte:

A primeira etapa, que consiste no levantamento de requisitos e planejamento, será concluída em uma semana. Durante essa fase, serão definidos todos os requisitos do sistema e o planejamento detalhado para as etapas subsequentes.

A segunda etapa envolve a criação dos diagramas de caso de uso e o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER), que será concluída em uma semana. Esses diagramas são essenciais para a modelagem do sistema.

Na terceira etapa, o desenvolvimento das telas será realizado ao longo de duas semanas. Nessa fase, as interfaces de usuário, como a tela de autenticação, as telas de cadastro e listagem de turmas e atividades, serão criadas.

Em seguida, o desenvolvimento das funcionalidades do backend ocorrerá durante três semanas. Essa fase envolve a implementação das funcionalidades do sistema, como a autenticação de usuários, o cadastro e gerenciamento de turmas e atividades.

Por fim, a fase de testes e ajustes finais será realizada em uma semana. Durante essa etapa, o sistema será testado para garantir seu correto funcionamento, e quaisquer ajustes necessários serão feitos. Portanto, o prazo total estimado para a entrega do projeto é de 8 semanas, ou seja, 2 meses.

# 3.1 TELA DE LOGIN

## 3.2 TELA ATIVIDADES DA TURMA

### 3.3 TELA CADASTRO DE ATIVIDADES

### 3.4 TELA PROFESSOR

3.5 TELA CADASTRO DE TURMAS

3.6 TELA CONFIRMAÇÃO DE EXCLUSÃO

3.7 DIAGRAMA DE CASO DE USO

3.8 MER DER

3.9 MARCKDOWN

4.1 CONCLUSÃO

O sistema de turmas e atividades foi desenvolvido para solucionar a desorganização no gerenciamento de atividades docentes, especialmente em escolas remotas. Com funcionalidades como autenticação, cadastro e gerenciamento de turmas e atividades, o sistema oferece praticidade, segurança e eficiência. Ele contribui para a melhoria da gestão educacional, beneficiando professores, estudantes e instituições. A documentação detalhada e a estrutura projetada garantem escalabilidade e fácil manutenção, evidenciando a importância da tecnologia na promoção de uma educação mais organizada e eficaz.